|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ  |  |
|  | об исполнении финансирования муниципальной программы Безводного сельского поселения |  |
|  | «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» за 2022 год |  |
|  |  |  |
|  |   тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта/подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | Профинансировано в отчетном периоде  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выполнено) 2 | Причины невыполнения мероприятия |
| Бюджет поселения  | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | Бюджет поселения  | краевой бюджет | федеральныйбюджет | Бюджет поселения | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | Бюджет поселения | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Основное мероприятие №1Развитие комплекса мероприятий по модернизации , строительству , реконструкции и ремонту объектов водоснабжения |  Администрация Безводного сельского поселения  | 207,6 |   |   |   | 207,6 |   |   | 207,6 |   |   |   | 207,6 |   |  | да |   |
| 1.1 | Подпрограмма №1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» | Администрация Безводного сельского поселения | 207,6 |   |   |   | 207,6 |   |   | 207,6 |   |   |   | 207,6 |   |  | да |  |
| 1.2 | мероприятие Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса |   Администрация Безводного сельского поселения | 207,6 |   |   |   | 207,6 |   |   | 207,6 |   |   |   | 207,6 |   |  | да |   |
| 2 | Основное мероприятие №2Субсидии бюджетам поселений муниципального образования Курганинский район на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения ,в том числе: | Администрация Безводного сельского поселения | 120,0 |  |  | 1080,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 1080,0 | 1200,0 |  |  | да |  |
| 2.1 | МероприятиеСубсидии на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация Безводного сельского поселения | 120,0 |  |  | 1080,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 1080,0 | 1200,0 |  |  | да |  |
| 3 | Основное мероприятие №3Организация газоснабжения населенных пунктов» | Администрация Безводного сельского поселения | 172,3 |  |  |  | 172,3 |  |  | 172,3 |  |  |  | 172,3 |  |  | да |  |
| 3.1 | МероприятиеМероприятия по развитию топливно- канализационного комплекса |  | 172,3 |  |  |  | 172,3 |  |  | 172,3 |  |  |  | 172,3 |  |  | да |  |
| Всего по программе: |  | 499,9 |   |   |  1080,0 | 499,9 |   |   | 499,9 |   |   |  1080,0 | 1579,9 |   |   |  да |   |
| Начальник бюджетного отдела Е.Н. Овчаренко |  |