## **ПРОЕКТ**

## 

## **Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2023-2025 годы**

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Безводного сельского поселения Курганинского района от 27 июня 2014 г. № 97 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Безводного сельского поселения Курганинского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Безводного сельского поселения Курганинского района «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2023-2025 годы», (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Безводного сельского поселения Курганинского района от 23 октября 2021 г. № 163 «Об утверждении муниципальной программы Безводного сельского поселения Курганинского района «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2022-2024 годы»

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Курганинского района «Вестник органов местного самоуправления Безводного сельского поселения Курганинского района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Безводного сельского поселения Курганинского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и не ранее его официального опубликования.

Глава Безводного сельского

поселения Курганинского района Н.Н. Барышникова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект подготовлен и внесен:

Заместителем главы

Безводного сельского поселения

Курганинского района И.В.Черных

Проект согласован:

Начальник бюджетного отдела

администрации Безводного

сельского поселения

Курганинского района Е.Н. Овчаренко

Начальник общего отдела

администрации Безводного

сельского поселения

Курганинского района С.В. Ханова

**ЗАЯВКА**

**К ПОСТАНОВЛЕНИЮ**

**Наименование постановления**:

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2023-2025 годы»»

**Проект подготовлен:**

заместитель главы Безводного сельского поселения Курганинского района

**Постановление разослать:**

1) прокуратура Курганинского района– 1 экз.;

2) общий отдел администрации Безводного сельского поселения Курганинского района - 1 экз.;

3) бюджетный отдел администрации Безводного сельского поселения Курганинского района - 1 экз.;

4) заместитель главы Безводного сельского поселения Курганинского района – 1 экз.

5) вестник органов местного самоуправления – 1 экз.;

6) управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Краснодарского края – 1 экз.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Черных Ирина Владимировна «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

+7(861)477-91-50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Безводного сельского поселения  Курганинского района  от № |  | Приложение  к постановлению администрации  Безводного сельского поселения  Курганинского района  от № |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2023-2025 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2023-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1«Развитие водопроводно-канализационного комплекса»;  Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении посредством развития инженерной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры;  развитие газификации населенных пунктов поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированныхводопроводных сетей;  Количество отремонтированных водозаборов;  Количество объектов газопотребления, подлежащих техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 -2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы финансирования из бюджета поселения:  1610,0 тыс. рублей, в том числе:  2023 год- 510,0 тыс. рублей;  2024 год- 550,0 тыс. рублей;  2025 год- 550,0 тыс. рублей; |
| Участники муниципальной программы | Администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Осуществляет администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |

# **1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации муниципальной программы**

Большинство поселений испытывают ограничения в своем социально-экономическом развитии, связанные с тем, что имеющаяся жилищно-коммунальная инфраструктура не отвечает требованиям нового времени и не позволяет обеспечивать достойное качество жизни населения.

В настоящее время состояние инженерной инфраструктуры Безводного сельского поселения характеризуется высокой степенью физического износа, надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе неуклонно возрастает.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводного хозяйства. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства**.** Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в поселении посредством развития общественной инфраструктуры.

Срок реализации муниципальной программы - 2023-2025 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с постоянным выполнением полномочий муниципального образования – сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | Статус | | Значение показателей | | | | | | | |
| 2023  год | | | 2024 год | | 2025 год | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цели: Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры.;  развитие газификации населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей; | км | | 3 | | 1,6 | | | 0,9 | | 0,9 | | |
| 2.2 | Количество отремонтированных водозаборов | шт. | | 3 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2.3 | Количество объектов газопотребления, подлежащих техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию | шт. | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| 3.0 | Подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма № 1«Развитие водопроводно-канализационного комплекса» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | |
| 3.1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонти-рованных водопроводных сетей | км | | 3 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | |
|  | Количество отремонти-рованных водозаборов | шт. | | 3 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Подпрограмма № 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Задачи: Развитие газификации населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов газо-потребления , подлежащих техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию | | шт. | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
| 4.0 | Основные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие №1  Развитие комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Цели: Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонти-рованных водопроводных сетей | км | | 3 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | |
|  | Количество отремонти-рованных водозаборов | шт. | | 3 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 4.2 | Основное мероприятие № 2  «Организация газоснабжения населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | |
| 4.2.2 | Задачи:  Развитие газификации населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | Целевые показатели: | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов газопотребления, подлежащих техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию | шт. | | 3 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |

## **3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Подпрограмма 1 «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» направлена на повышение качества уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса.

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» направлена на повышение качества уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по развитию топливно-энергетического комплекса.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие №1    Развитие комплекса мероприятий по модернизации , строительству , реконструкции и ремонту объектов водоснабжения ,в том числе: | Всего | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района  Улучшение обеспечения населения питьевой водой  Обеспечение населения природным газом | Администрация Безводного сельского поселения |
| Местный бюджет | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 |
| 1.1 | Мероприятие  Мероприятия по развитию водопроводно- канализационного комплекса | Всего | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 |
| Местный бюджет | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 |
| 2. | Основное мероприятие №2  Организация газоснабжения населенных пунктов» | Всего | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |
| 2.1. | Мероприятие  Мероприятия по развитию топливно- канализационного комплекса | Всего | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |

## **5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Безводного сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 1610,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов  (тыс. рублей) | В том числе по году реализации | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Местный бюджет, из их | 1610,0 | 510,0 | 550,0 | 550,0 |
| Всего по программе | 1610,0 | 510,0 | 550,0 | 550,0 |

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением**

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию её мероприятий осуществляет координатор Программы – администрация Безводного сельского поселения (далее - Администрация).

Администрация в процессе реализации Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Безводного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.

Заместитель главы Безводного

сельского поселения

Курганинского района И.В. Черных Приложение 1

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | Осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей;  Количество отремонтированных водозаборов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы финансирования из бюджета поселения:  1110,0 тыс. рублей, в том числе:  2022 год- 350,0 тыс. рублей;  2023 год- 380,0 тыс. рублей;  2024 год- 380,0 тыс. рублей; |
| Участники подпрограммы | администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Осуществляет администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |

# **1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации муниципальной программы**

Большинство поселений испытывают ограничения в своем социально-экономическом развитии, связанные с тем, что имеющаяся жилищно-коммунальная инфраструктура не отвечает требованиям нового времени и не позволяет обеспечивать достойное качество жизни населения.

В настоящее время состояние инженерной инфраструктуры Безводного сельского поселения характеризуется высокой степенью физического износа, надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе неуклонно возрастает.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводного хозяйства. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и

технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения, проживающего в поселении посредством развития общественной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий подпрограммы связана с постоянным выполнением полномочий муниципального образования – сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | Статус | Значение показателей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» | | | | | | |
| 1.1 | Цели: Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 2. | Целевые показатели: | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | км | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Количество отремонтиро-ванных водозаборов | | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | Основные мероприятия | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие №1  Развитие комплекса мероприятий по модернизации , строительству , реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | | | | | | |
| 3.1.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 3.1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 3.1.3 | Целевые показатели: | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | км | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Количество отремонтиро-ванных водозаборов | | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | мероприятие №1  Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса | всего | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 | Улучшение обеспечения населения питьевой водой | Администрация Безводного сельского поселения |
| Местный бюджет | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 |

## **4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Безводного сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 1110,0 тысяч рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов  (тыс. рублей) | В том числе по году реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе, в том числе: | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 |
| Местный бюджет | 1110,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 |

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством выделения бюджетных средств. Целевое назначение бюджетных средств - финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор –администрация Безводного сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку подпрограммы;

формирует структуру подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте администрации Безводного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы.

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА №2**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | Развитие газификации населенных пунктов поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 -2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы финансирования из бюджета поселения:  500,0 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 160,0 тыс. рублей;  2024 год - 170,0 тыс. рублей;  2025 год - 170,0 тыс. рублей; |
| Участники подпрограммы | администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Осуществляет администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |

# **1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации муниципальной программы**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства**.** Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения, проживающего в поселении посредством развития общественной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий подпрограммы связана с постоянным выполнением полномочий муниципального образования – сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | Статус | Значение показателей | | |
| 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса» | | | | | | |
| 1.1 | Цели: Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 1.2 | Задачи: Развитие газификации населенных пунктов поселения | | | | | | |
| 2. | Целевые показатели: | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов газопотребления , подлежащих техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию | | км | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.0 | Основные мероприятия | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Организация газоснабжения населенных пунктов» | | | | | | |
| 3.1.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 3.1.2 | Задачи: Развитие газификации населенных пунктов поселения | | | | | | |
| 3.1.3 | Целевые показатели: | | | | | | |
|  | Количество объектов газо-потребления , подлежащих техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию | | км | 3 | 1 | 1 | 1 |

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | мероприятие №1  Мероприятия по развитию топливно-энергетического комплекса» | всего | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | Улучшение обеспечения населения природным газом | Администрация Безводного сельского поселения |
| Местный бюджет | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |

## **4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Безводного сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 500,0 тысяч рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов  (тыс. рублей) | В том числе по году реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе, в том числе: | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством выделения бюджетных средств. Целевое назначение бюджетных средств - финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор –администрация Безводного сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку подпрограммы;

формирует структуру подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте администрации Безводного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы.