|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | об исполнении финансирования муниципальной программы  Безводного сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | «Комплексное и устойчивое развитие Безводного сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | | | | | Профинансировано в отчетном периоде | | | | | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | | | | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | | | Причины невыполнения мероприятия | | |
| Бюджет поселения | краевой бюджет | | федеральный бюджет | | другие источники | | Бюджет поселения | | краевой бюджет | федеральныйбюджет | | Бюджет поселения | | | краевой бюджет | федеральный бюджет | | другие источники | | Бюджет поселения | краевой бюджет | | | федеральный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | |
| 1. | Основное мероприятие №1  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Администрация Безводного сельского поселения | 1659,4 |  | |  | |  | | 1659,4 | |  |  | | 1659,4 | | |  |  | |  | | 1659,4 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 2 | Основное мероприятие 2  обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Безводного сельского поселения | 466,1 |  | |  | |  | | 466,1 | |  |  | | 465,3 | | |  |  | |  | | 465,3 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 3 | Основное мероприятие 3  Мероприятия по реализации инициативных проектов | Администрация Безводного сельского поселения | 687,6 |  | |  | |  | | 687,6 | |  |  | | 687,6 | | |  |  | |  | | 687,6 |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4 | Основное мероприятие 3  Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Безводного сельского поселения | Администрация Безводного сельского поселения | 8,0 |  | |  | |  | | 8,0 | |  |  | | 8,0 | | |  |  | |  | | 8,0 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 5 | Основное мероприятие 5  Улучшение жилищных условий | Администрация Безводного сельского поселения | 20,7 |  | |  | |  | | 20,7 | |  |  | | 20,7 | | |  |  | |  | | 20,7 |  | | |  | | | да | | |  | | |
| 1801,8 | |  | 2841,9 |  | |  | |  | | 2841,9 | |  |  | | 2841,1 | | |  |  | |  | | 2841,1 |  | | |  | | | да | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Начальник бюджетного отдела Л.П.Преснякова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |