|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | |
| об исполнении целевых индикаторов, критериев | | | | | | |
| и показателей эффективности муниципальной программы | | | | | | |
| «Комплексное и устойчивое развитие Безводного сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2022 год | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| 1. | | Целевые показатели муниципальной программы | | | | |
| 1.1 | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 9,2 | 9,2 |  |
| 1.2 | | Разметка дорог | км. | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.3 | | Установка дорожных знаков | шт. | 35 | 35 |  |
| 1.4 | | Количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.5 | | Осуществление ежемесячного обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда | кол-во раз в год | 12 | 12 |  |
| 2. | | Критерии выполнения подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Безводного сельского поселения Курганинского района» | | | | |
| 2.1. | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 9,2 | 9,2 |  |
| 2.2 | | Разметка дорог | км. | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3 | | Установка дорожных знаков | шт. | 35 | 35 |  |
| 3. | | Критерии выполнения подпрограммы«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Безводного сельского поселения Курганинского района » | | | | |
| 3.1. | | количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации - подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения | шт. | 2 | 2 |  |
| 4. | Критерии выполнения подпрограммы «Жилище» | | | | | |
| 4.1 | | осуществление ежемесячного обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда | кол-во раз в год | 12 | 12 |  |

Начальник бюджетного отдела администрации

Безводного сельского поселения Е.Н. Овчаренко